ProfeIA

MANUAL DE EJECUCIÓN DIARIA

Qué pedir exactamente · Cómo verificarlo · Checklist por día

Semanas 1 a 11  ·  21 Abril – 6 Julio 2026  ·  Kenneth Tallabas Santana

| 💬 Codex Lógica y APIs | 🤖 Claude Code RAG y DB | 🎨 Antigravity UI y Diseño | ⚡ Copilot Boilerplate |
| --- | --- | --- | --- |

# Cómo usar este manual

Cada día tiene: (1) un bloque de color que muestra la herramienta y tiempo, (2) las tareas concretas con instrucciones de qué hacer, (3) los prompts exactos copiables para cada herramienta, y (4) los checks de verificación que confirman que funcionó.

📋 REGLA DIARIA: Antes de empezar el día, lee todo el bloque. Al terminar cada tarea, marca el check. Si algo falla, busca el bloque ⚠️ de ese día antes de improvisar.

Leyenda de colores de prompts:

| 💬 Fondo azul = Codex | 💬 Fondo morado = Claude Code | 💬 Fondo verde = Copilot | 💬 Fondo naranja = Antigravity |
| --- | --- | --- | --- |

| ✅ Verde = Verificación obligatoria | ⚠️ Rojo = Advertencia crítica |
| --- | --- |

🔐 FASE 0 — SEMANA 1 Auth Real, Onboarding y Base de Datos Segura Lunes 21 – Viernes 25 de Abril 2026

## Contexto de la Semana 1

El proyecto tiene ahora una sesión de usuario simulada (Docente Demo). Esta semana reemplazas eso con autenticación real usando Supabase Auth. Al terminar la semana, cualquier persona podrá crear cuenta con Google o Apple, completar su perfil docente y quedar registrada en la base de datos real. Este es el fundamento de TODA la plataforma — sin auth real no hay suscripciones, no hay datos por usuario, no hay nada.

🎯 META DE LA SEMANA: Al viernes 25, una persona real puede entrar a profeia.com.mx, registrarse con su cuenta de Google, completar el formulario de su grupo y ver su dashboard personalizado. No más 'Docente Demo'.

## LUNES 21 DE ABRIL — Supabase Auth + Google OAuth

Objetivo del día: Reemplazar el sistema de sesión simulada por Supabase Auth real con Google como primer proveedor.

| LUNES 21 | 21 Abril 2026 | 🔧 Codex | ⏱ 4 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| → ANTES DE EMPEZAR: Abre el repo en VS Code. Revisa el archivo actual de autenticación (busca donde dice 'Docente Demo' o mock session). Anota la ruta exacta de ese archivo. |
| ⚠️ CUIDADO: NO toques la base de datos de producción de Supabase todavía. Trabaja en el proyecto de staging si tienes uno, o haz un backup de las tablas actuales antes. |
| 💬 PROMPT CODEX → TAREA 1 de 4 — Configurar Supabase Auth en el proyecto (30 min) Contexto: Tengo un proyecto React/Vite desplegado en Vercel con Supabase como base de datos. Actualmente no tengo autenticación real — hay una sesión mock de "Docente Demo". Necesito: 1. Instalar @supabase/supabase-js y @supabase/auth-helpers-react si no están 2. Crear el archivo src/lib/supabaseClient.ts con la configuración correcta usando NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL y NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY 3. Crear el AuthContext (src/contexts/AuthContext.tsx) que: - Detecte si hay sesión activa - Exponga: user, session, signInWithGoogle(), signOut(), loading - Use onAuthStateChange para escuchar cambios 4. Envolver el App.tsx con el AuthProvider Mi stack: React 18 + TypeScript + Vite + TailwindCSS + React Router v6 Supabase project ya existe. Las variables de entorno ya están en .env.local Dame el código completo de cada archivo, sin omitir nada. |
| 💬 PROMPT CODEX → TAREA 2 de 4 — Configurar Google OAuth en Supabase (45 min) Guíame paso a paso para configurar Google OAuth en Supabase Auth para mi proyecto ProfeIA. Necesito: 1. Instrucciones exactas para crear las credenciales OAuth en Google Cloud Console (proyecto: profeia) - Qué tipo de aplicación seleccionar - Qué URIs de redirección autorizar (para desarrollo localhost:5173 y producción vercel.app y profeia.com.mx) 2. Dónde pegar el Client ID y Client Secret en el panel de Supabase 3. El código del botón de login con Google en React usando @supabase/auth-helpers-react: - Botón "Continuar con Google" con el ícono de Google - Manejo de errores - Redirect después del login al dashboard Dame el código del componente LoginPage completo en TypeScript. |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA 3 de 4 — Proteger rutas con middleware de auth (45 min) Tengo Supabase Auth configurado en mi proyecto React/Vite (ProfeIA). El router es React Router v6. Las rutas principales son: - / → Landing/Login (público) - /inicio → Dashboard (protegido) - /planeacion → Planeación (protegido) - /bitacora → Bitácora (protegida) - /alumnos → Alumnos (protegida) - /admin → Panel admin (protegido, solo si user.email === mi email de admin) Crea: 1. Componente ProtectedRoute que verifique sesión activa antes de renderizar 2. AdminRoute que además verifique rol de admin 3. Actualiza el router principal con estas protecciones 4. Loading spinner mientras verifica la sesión 5. Redirect a /login si no está autenticado, con el mensaje "Inicia sesión para continuar" El componente debe leer el usuario del AuthContext que ya tengo. Dame el código completo en TypeScript. |
| 💬 PROMPT CODEX → TAREA 4 de 4 — Eliminar el mock de 'Docente Demo' (30 min) En mi proyecto ProfeIA hay referencias a una sesión mock o usuario de demostración. Busca y reemplaza todas las referencias a: "Docente Demo", mockUser, demoUser, o sesión simulada. 1. Identifica todos los archivos donde se usa el usuario mock 2. Reemplaza cada referencia por el usuario real del AuthContext: const { user } = useAuth() 3. En el sidebar donde dice "Docente Demo" / "Maestro", debe mostrar: user?.user_metadata?.full_name ¦¦ user?.email 4. El avatar debe mostrar: user?.user_metadata?.avatar_url (foto de Google) o las iniciales del nombre 5. El botón "Cerrar sesión" debe llamar a signOut() del AuthContext Dame el diff de cambios para cada archivo, explicando qué cambiaste y por qué. |
| ✅ VERIFICAR: El botón 'Continuar con Google' aparece en la página de login - Clic en el botón abre el popup de Google correctamente - Después de autorizar, redirige al /inicio sin errores - En el sidebar ya NO dice 'Docente Demo' — dice el nombre real de tu cuenta Google - Si vas directo a /planeacion sin sesión, redirige a /login - En Supabase dashboard → Authentication → Users, aparece tu usuario registrado |
| 📦 RESULTADO ESPERADO: Archivo supabaseClient.ts, AuthContext.tsx, ProtectedRoute.tsx, LoginPage.tsx actualizados y funcionando con Google OAuth. |

## MARTES 22 DE ABRIL — Formulario de Onboarding del Docente

Objetivo: El maestro, después de registrarse, completa un formulario con sus datos: nombre, escuela, CCT, grado, grupo, contexto del grupo y diagnóstico inicial. Esta información se guarda en Supabase y personaliza toda la experiencia.

| MARTES 22 | 22 Abril 2026 | 🔧 Codex | ⏱ 3 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| → Abre Supabase → SQL Editor. Ejecuta este SQL para crear la tabla de perfiles: |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA 1 — Migración SQL: tabla docentes_perfil (30 min) Crea la migración SQL para Supabase (PostgreSQL) para la tabla de perfiles de docentes de ProfeIA. La tabla debe llamarse "docentes_perfil" y contener: - id: UUID, FK a auth.users(id), PRIMARY KEY - nombre_completo: TEXT NOT NULL - correo: TEXT (del auth) - escuela: TEXT NOT NULL - clave_centro_trabajo: TEXT (CCT, ej: "30DTV0001X") - grado: INTEGER (1, 2 o 3 para telesecundaria) - grupo: TEXT (ej: "A", "B", "C") - turno: TEXT (matutino/vespertino) - num_alumnos: INTEGER - zona_escolar: TEXT - sector: TEXT - municipio: TEXT - estado: TEXT DEFAULT 'Morelos' - contexto_grupo: TEXT (diagnóstico libre del maestro, hasta 1000 chars) - diagnostico_inicial: TEXT (situación socioeconómica, rezago, etc.) - onboarding_completado: BOOLEAN DEFAULT FALSE - created_at: TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() - updated_at: TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() Además: 1. RLS habilitado: el docente solo puede ver y editar SU propio perfil 2. Policy INSERT: auth.uid() = id 3. Policy SELECT/UPDATE: auth.uid() = id 4. Trigger para updated_at automático 5. Índice en clave_centro_trabajo Dame el SQL completo listo para ejecutar en Supabase SQL Editor. |
| 💬 PROMPT CODEX → TAREA 2 — Componente OnboardingWizard en React (90 min) Crea el componente OnboardingWizard.tsx para ProfeIA. Es un formulario de 3 pasos que aparece después del primer login. PASO 1 — Datos del Centro de Trabajo: - Nombre completo del docente (pre-llenado con el nombre de Google si existe) - Nombre de la escuela - Clave del Centro de Trabajo (CCT) con validación de formato: NNDTVXXXX - Municipio (dropdown con los municipios de Morelos) - Zona escolar y Sector (text inputs) - Turno: Radio buttons [Matutino / Vespertino] PASO 2 — Tu Grupo: - Grado: Selector visual 1° / 2° / 3° - Grupo: Input (A, B, C, etc.) - Número de alumnos: Número entre 5 y 50 - Nivel socioeconómico del grupo: Radio [Bajo / Medio / Alto] PASO 3 — Contexto Pedagógico: - Diagnóstico del grupo (textarea, placeholder: "Describe brevemente la situación de tu grupo: rezago, fortalezas, necesidades especiales, contexto familiar...") - Prioridades pedagógicas: Checkboxes [Comprensión lectora, Pensamiento matemático, Convivencia, Asistencia irregular, Necesidades especiales] - Expectativa principal: Dropdown [Generar planeaciones, Organizar mi calendario, Reducir papeleo, Todo lo anterior] BARRA DE PROGRESO: Indicador visual de paso 1/3, 2/3, 3/3 Al completar paso 3: - Guarda en Supabase tabla docentes_perfil - Marca onboarding_completado = true - Redirige al dashboard /inicio - Muestra mensaje: "¡Bienvenido a ProfeIA, [nombre]! Ya estás listo para empezar." Stack: React 18 + TypeScript + TailwindCSS + Supabase client Sin librerías de forms externas (usa useState puro). Dame el componente completo. |
| 💬 PROMPT CODEX → TAREA 3 — Lógica de redirección post-login (30 min) En mi app ProfeIA (React Router v6 + Supabase Auth), necesito esta lógica después del login: 1. Usuario hace login con Google → ProtectedRoute verifica sesión 2. Consultar Supabase: SELECT onboarding_completado FROM docentes_perfil WHERE id = auth.uid() 3. Si onboarding_completado = false O no existe registro → redirigir a /onboarding 4. Si onboarding_completado = true → redirigir a /inicio normalmente Implementa esto en el ProtectedRoute que ya tenemos, sin romper las rutas existentes. Agrega también un hook personalizado: useDocente() que retorna el perfil completo del docente actual desde Supabase. Dame el código actualizado de ProtectedRoute.tsx y el nuevo hook useDocente.ts |
| ✅ VERIFICAR: Verificación completa del martes: - La tabla docentes_perfil existe en Supabase con todas las columnas - El RLS está activado: en Supabase → Authentication → Policies, aparecen las 3 policies - Después de hacer login, si el perfil no está completo, redirige a /onboarding - El wizard de 3 pasos funciona y guarda en Supabase - Después de completar onboarding, el dashboard muestra el nombre y escuela reales |

## MIÉRCOLES 23 DE ABRIL — Seguridad RLS y Pruebas

Objetivo: Blindar la base de datos con Row Level Security. Ningún usuario debe poder ver los datos de otro. Además configurar Apple Sign In para tener el segundo método de OAuth.

| MIÉRCOLES 23 | 23 Abril 2026 | 🔧 Claude Code | ⏱ 3 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| → Hoy le pides a Claude Code que audite y refuerce la seguridad. Abre Claude Code en terminal: claude (si tienes CLI) o usa claude.ai con el contexto del proyecto. |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA 1 — Auditoría completa de RLS en Supabase (60 min) Eres un experto en seguridad de Supabase. Audita la seguridad de mi proyecto ProfeIA. Las tablas que tengo en Supabase son: - docentes_perfil (creada hoy) - [lista las demás tablas que ya existen en tu proyecto] Para cada tabla necesito: 1. Verificar que RLS esté habilitado 2. Crear las policies correctas: - El docente solo accede a SUS datos (WHERE id = auth.uid() o WHERE docente_id = auth.uid()) - Los datos de noticias/currículum son públicos para lectura - Solo el admin puede insertar/modificar datos del sistema 3. Verificar que no hay tablas expuestas sin RLS 4. Crear el SQL para corregir cualquier problema encontrado Mi email de admin es: [PON TU EMAIL AQUÍ] Dame el SQL de auditoría y corrección completo. |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA 2 — Apple Sign In en Supabase (45 min) Guíame para configurar Apple Sign In en mi proyecto ProfeIA (Supabase Auth + React/Vite). Necesito: 1. Instrucciones para crear App ID y Service ID en Apple Developer Console 2. Configurar el proveedor Apple en Supabase Dashboard 3. Agregar el botón "Continuar con Apple" en mi LoginPage.tsx existente 4. El botón debe tener el diseño oficial de Apple (fondo negro, logo blanco) 5. Mismo flujo de redirect que Google: login → verificar onboarding → dashboard Nota: El dominio que usaré en producción es profeia.com.mx Dame código completo y pasos exactos. |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA 3 — Variables de entorno para producción en Vercel (30 min) Tengo mi proyecto ProfeIA en Vercel. Necesito configurar correctamente las variables de entorno para que auth funcione tanto en desarrollo como producción. Variables necesarias: - VITE_SUPABASE_URL - VITE_SUPABASE_ANON_KEY - VITE_SITE_URL (para redirect después de OAuth) 1. Dame la lista exacta de variables a agregar en Vercel Dashboard → Settings → Environment Variables 2. Explícame la diferencia entre usar VITE_ vs NEXT_PUBLIC_ para que no me confunda 3. Cómo configurar los redirect URLs en Supabase para que funcione con: - localhost:5173 (desarrollo) - piem-six.vercel.app (staging actual) - profeia.com.mx (producción futura) 4. Cómo probar que el OAuth funciona en el deploy de Vercel sin redirigir mal Dame los pasos exactos y qué errores comunes pueden pasar. |
| ✅ VERIFICAR: Verificación del miércoles: - En Supabase → Authentication → Policies: TODAS las tablas tienen RLS activado - Prueba: crea 2 cuentas de prueba. Cuenta A NO puede ver datos de Cuenta B - El botón 'Continuar con Apple' aparece en login (puede estar desactivado aún si falta el certificado, es normal) - En Vercel → Settings → Environment Variables: están las 3 variables de Supabase - El login con Google funciona tanto en localhost como en el deploy de Vercel |
| ⚠️ CUIDADO: Si el login con Google en Vercel redirige a localhost en vez del dominio correcto, verifica el VITE_SITE_URL y los Redirect URLs en Supabase → Authentication → URL Configuration |

## JUEVES 24 DE ABRIL — UI del Onboarding (Diseño Visual)

Objetivo: El wizard de onboarding debe verse profesional, moderno y amigable. Un maestro que lo use por primera vez debe sentir que ProfeIA ya es 'una app de verdad'. Hoy Antigravity hace todo el trabajo visual.

| JUEVES 24 | 24 Abril 2026 | 🔧 Antigravity | ⏱ 4 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| → Abre Antigravity. Asegúrate de tener el proyecto conectado al repo de GitHub. Si no, clona localmente y usa Antigravity en modo local. |
| 💬 PROMPT ANTIGRAVITY → TAREA 1 — Pantalla de Login (45 min) Rediseña la pantalla de login de ProfeIA. Debe transmitir: - Profesional pero cálido (es para maestros, no para programadores) - Moderno y digital, con color pero no saturado - Confiable (manejarán sus datos del grupo) DISEÑO REQUERIDO: - Fondo: gradiente suave de #EEF2FF a #F0FDF4 (azul lavanda a verde muy claro) - Card central blanca con sombra suave, border-radius 24px, máx 440px de ancho - Logo de ProfeIA arriba: icono de birrete + texto "ProfeIA" en bold indigo (#4F46E5) - Subtítulo: "Tu asistente pedagógico inteligente" - Divider con "Ingresa con" - Botón Google: diseño oficial (blanco, borde gris, logo SVG de Google, texto "Continuar con Google") - Botón Apple: fondo negro, logo Apple blanco, texto "Continuar con Apple" - Texto pequeño abajo: "Al ingresar aceptas nuestros Términos de uso y Aviso de privacidad" con links - Responsive: se ve bien en móvil también Usa TailwindCSS. Dame el JSX completo del componente LoginPage.tsx |
| 💬 PROMPT ANTIGRAVITY → TAREA 2 — Wizard de Onboarding visual (90 min) Rediseña el componente OnboardingWizard.tsx de ProfeIA con este diseño: LAYOUT GENERAL: - Fondo: mismo gradiente del login - Card blanca centrada, máx 560px, border-radius 20px - Header de la card: fondo indigo (#4F46E5), texto blanco - Título del paso: "Paso 1 de 3 — Tu escuela" - Barra de progreso verde que avanza por pasos PASO 1 — ESTILO: - Cada campo con label arriba, input con border redondeado, focus en indigo - El campo CCT tiene un tooltip de ayuda "¿Dónde encuentro mi CCT?" - Municipio: dropdown bonito con icono de ubicación PASO 2 — ESTILO: - Los 3 grados (1°, 2°, 3°) como tarjetas clickeables grandes con check al seleccionar - Input del número de alumnos con slider visual + número - Nivel socioeconómico: 3 botones tipo pill [Bajo / Medio / Alto] PASO 3 — ESTILO: - Textarea con contador de caracteres (0/1000) - Las prioridades como chips/tags seleccionables con check - Dropdown de expectativa con íconos BOTONES DE NAVEGACIÓN: - "Anterior" (outline) y "Siguiente" / "¡Comenzar!" (filled indigo) - Animación suave entre pasos (fade + slide) Al finalizar: card de celebración con confetti animado CSS y mensaje de bienvenida. Dame el JSX/TSX completo con TailwindCSS. |
| 💬 PROMPT ANTIGRAVITY → TAREA 3 — Actualizar el Sidebar con datos reales (45 min) En el sidebar de ProfeIA (componente Sidebar.tsx), actualiza para mostrar datos reales del docente: ZONA SUPERIOR DEL SIDEBAR: - Avatar: foto de Google si existe, sino círculo con iniciales (ej: "KT" para Kenneth Tallabas) Color del círculo basado en el nombre (determinístico, siempre mismo color para mismo usuario) - Nombre completo del docente (de docentes_perfil.nombre_completo) - Debajo del nombre: chip pequeño con "MAESTRO · [GRADO]° [GRUPO]" ej: "MAESTRO · 2° B" - Nombre de la escuela en gris pequeño ZONA DE ESTADÍSTICAS RÁPIDAS (nueva, debajo del nombre): - Mini badge rojo: "8 Bitácoras" (clickeable → va a /bitacora) - Mini badge azul: "3 Evaluaciones" (clickeable → va a /evaluacion) - Mini badge naranja con campana: notificaciones sin leer Dame el JSX actualizado del Sidebar completo, usando el hook useDocente() que ya creamos. |
| ✅ VERIFICAR: Verificación del jueves: - La pantalla de login se ve profesional en desktop y en móvil (reduce ventana a 375px) - El wizard tiene la barra de progreso que avanza correctamente - Los 3 grados se ven como tarjetas clickeables grandes - El sidebar muestra el nombre real y la escuela real del docente logueado - Las iniciales del avatar se ven correctas y el color es consistente |

## VIERNES 25 DE ABRIL — Testing, Bugs y Deploy

Objetivo: Probar el flujo completo de inicio a fin como si fueras un maestro nuevo. Corregir todos los bugs que encuentres. Hacer deploy exitoso a Vercel.

| VIERNES 25 | 25 Abril 2026 | 🔧 Codex | ⏱ 2 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| → TEST MANUAL COMPLETO (haz esto tú, no una herramienta): Abre una ventana privada/incógnito. Entra a tu URL de Vercel. Haz el flujo completo de inicio a fin como si fueras el maestro Juan García de la Telesecundaria 'Benito Juárez', CCT: 17DTV0001X, 1°B, 28 alumnos. |
| 💬 PROMPT CODEX → TAREA 1 — Fix de bugs encontrados (60 min) Encontré estos problemas en mi app ProfeIA después de probar el flujo completo: [LISTA AQUÍ EXACTAMENTE LOS ERRORES QUE ENCONTRASTE — copia el mensaje de error de la consola] Para cada error: 1. Explica qué lo causa 2. Dame el código corregido 3. Dime cómo verificar que está arreglado Si no hay errores obvios, revisa: - ¿Qué pasa si el usuario cierra el navegador en el paso 2 del onboarding y vuelve a entrar? - ¿Qué pasa si el usuario tiene un nombre con acentos o caracteres especiales? - ¿Qué pasa si la conexión se cae al guardar el formulario? Dame el manejo de estos casos edge. |
| 💬 PROMPT CODEX → TAREA 2 — Deploy y verificación en Vercel (30 min) Necesito hacer deploy de mi proyecto ProfeIA a Vercel y verificar que funciona correctamente. 1. Dame el comando para hacer build local primero y verificar que no hay errores: npm run build (¿qué errores son normales de ignorar y cuáles son críticos?) 2. Para el deploy en Vercel: - ¿Qué variables de entorno debo asegurar que están en Vercel antes del deploy? - ¿Cómo verifico que el deploy fue exitoso? - ¿Qué URL de Vercel debo probar primero? 3. Checklist post-deploy: - Login con Google funciona en el dominio de Vercel - Onboarding guarda en Supabase correctamente - El dashboard muestra datos reales - No hay errores en la consola del navegador Dame los comandos exactos y qué buscar en cada paso. |
| ✅ VERIFICAR: CHECKLIST FINAL DE LA SEMANA 1 — Marca todo antes de cerrar el viernes: - Login con Google funciona en el deploy de Vercel - Onboarding de 3 pasos completa y guarda en Supabase - En Supabase → Table Editor → docentes_perfil: aparece tu registro real - El sidebar muestra tu nombre y escuela reales - Rutas protegidas: si entras sin sesión a /planeacion, redirige a /login - RLS funciona: tu perfil solo es visible con tu auth.uid() - No hay 'Docente Demo' en ningún lado visible de la app - El build de Vercel termina sin errores críticos |
| 📦 RESULTADO ESPERADO: Al terminar el viernes tienes: autenticación real funcionando con Google OAuth, onboarding de docente guardando en Supabase, sidebar con datos reales, rutas protegidas y deploy exitoso. La Semana 1 está COMPLETA. |

🧠 FASE 0 — SEMANA 2 RAG Curricular Real — Del PDF a la Respuesta Inteligente Lunes 28 Abril – Domingo 4 Mayo 2026

## Contexto de la Semana 2

Esta semana construyes el corazón intelectual de ProfeIA: el sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation). Un RAG toma tus PDFs (libros de texto NEM, planes de estudio, normas de convivencia SEP), los convierte en fragmentos de texto con significado matemático (embeddings), y los guarda en la base de datos. Cuando el maestro hace una pregunta, el sistema busca los fragmentos más relevantes y los usa para responder con precisión y trazabilidad.

🎯 META DE LA SEMANA 2: Al terminar el domingo, puedes subir un PDF al panel admin, y el chat de ProfeIA responde preguntas usando el contenido de ese PDF — no de memoria de ChatGPT, sino del documento real que tú subiste.

| LUNES 28 | 28 Abril 2026 | 🔧 Claude Code | ⏱ 5 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| → Objetivo del día: Construir el pipeline de ingesta de PDFs. Cuando subas un PDF al panel admin, el sistema lo lee, lo divide en fragmentos y los guarda listos para búsqueda. |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA 1 — Migración SQL para el sistema RAG en Supabase (45 min) Crea las tablas SQL para el sistema RAG de ProfeIA en Supabase (PostgreSQL con extensión pgvector). TABLA 1: documentos_rag - id: UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() - nombre: TEXT NOT NULL - categoria: TEXT (valores: 'NEM', 'convivencia', 'sep', 'matematicas', 'lenguajes', 'ciencias', 'etica', 'humanidades', 'general') - descripcion: TEXT - url_storage: TEXT (URL del archivo en Supabase Storage) - num_chunks: INTEGER DEFAULT 0 - estado: TEXT DEFAULT 'procesando' (procesando ¦ listo ¦ error) - subido_por: UUID FK auth.users - created_at: TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() TABLA 2: document_chunks - id: UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() - documento_id: UUID FK documentos_rag(id) ON DELETE CASCADE - contenido: TEXT NOT NULL - metadata: JSONB (página, sección, campo_formativo, grado) - embedding: vector(1536) (para OpenAI text-embedding-3-small) - created_at: TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() FUNCIÓN DE BÚSQUEDA SEMÁNTICA: CREATE FUNCTION match_chunks(query_embedding vector(1536), match_count int, filter_categoria text DEFAULT NULL) - Usa operador <=> para similitud coseno - Retorna: id, contenido, metadata, documento_id, similarity - Ordena por similarity DESC - Filtra por categoría si se especifica - Threshold de similitud: 0.7 ÍNDICE IVFFLAT para performance con 100+ documentos. RLS: - document_chunks: lectura pública (todos los usuarios autenticados) - documentos_rag: lectura pública autenticados, INSERT solo admin Dame el SQL completo. |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA 2 — API Route para procesar PDFs (90 min) Crea el endpoint de backend para ProfeIA que procesa PDFs y los convierte en embeddings. ENDPOINT: POST /api/rag/ingest-pdf El flujo es: 1. Recibe el archivo PDF (multipart/form-data) + metadata (nombre, categoria) 2. Sube el PDF a Supabase Storage (bucket: 'documentos-profeia') 3. Extrae el texto del PDF usando pdf-parse o similar 4. Divide el texto en chunks de 800 tokens con overlap de 150 tokens - Respeta párrafos (no corta en medio de una oración) - Agrega metadata: número de página aproximada, posición en el documento 4. Para cada chunk: llama a OpenAI embeddings API (model: text-embedding-3-small) 5. Guarda cada chunk + su embedding en Supabase (tabla document_chunks) 6. Actualiza documentos_rag.estado = 'listo' y num_chunks = total CONSIDERACIONES: - Procesar en batches de 20 chunks para no saturar la API de OpenAI - Manejar errores: si falla un chunk, continuar con los demás - Logging de progreso para mostrar en el panel admin - Si el PDF tiene imágenes/tablas, extraer el texto alternativo si existe Stack: Node.js (puedes usar como API route de Vercel o como endpoint FastAPI en Python) Usa: @supabase/supabase-js, openai npm package, pdf-parse Dame el código completo del endpoint. |
| ✅ VERIFICAR: Verificación del lunes 28: - Las tablas documentos_rag y document_chunks existen en Supabase - La extensión pgvector está activada: SELECT * FROM pg_extension WHERE extname = 'vector' - La función match_chunks existe: SELECT proname FROM pg_proc WHERE proname = 'match_chunks' - El endpoint /api/rag/ingest-pdf responde (aunque sea con 200 vacío por ahora) |

| MARTES 29 | 29 Abril 2026 | 🔧 Claude Code | ⏱ 4 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| → Objetivo: Conectar el motor de búsqueda semántica y el chat con Claude. |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA 1 — Endpoint de consulta RAG (60 min) Crea el endpoint POST /api/rag/query para ProfeIA. El endpoint recibe: - pregunta: string (la pregunta del docente) - categoria?: string (filtro opcional por campo formativo) - docente_id: string (para personalizar con contexto del perfil) FLUJO: 1. Convierte la pregunta en embedding (OpenAI text-embedding-3-small) 2. Llama a la función match_chunks de Supabase con el embedding - match_count: 5 (los 5 chunks más relevantes) - filtro de categoría si se especifica 3. Construye el prompt para Claude: SYSTEM: "Eres ProfeIA, asistente pedagógico para telesecundaria NEM. Responde basándote ÚNICAMENTE en los documentos proporcionados. Si la información no está en los documentos, dilo claramente. Cita el documento fuente cuando sea relevante." USER: "Contexto del docente: [perfil del docente] Documentos relevantes: [chunks encontrados con su fuente] Pregunta: [pregunta del docente]" 4. Llama a Claude API (claude-haiku-4 para velocidad y costo) 5. Retorna: { respuesta, fuentes: [{documento, chunk_id}], tokens_usados } Dame el código completo. Usa el SDK oficial de Anthropic para Node.js. |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA 2 — Conectar el chat del sidebar con el RAG (45 min) El chat de ProfeIA (sidebar izquierdo) actualmente responde con respuestas mock. Conéctalo al endpoint /api/rag/query real. En el componente del chat (busca ChatSidebar.tsx o similar): 1. Al enviar un mensaje, hace POST a /api/rag/query 2. Muestra un indicador de "ProfeIA está pensando..." con animación de puntos 3. Cuando llega la respuesta, la muestra en el chat con: - Burbuja de respuesta de ProfeIA (color indigo) - Debajo de la respuesta: sección colapsable "Fuentes consultadas" con los documentos usados - Si no hay documentos suficientes: muestra "No encontré información específica en los documentos. Te recomiendo consultar directamente los libros de texto NEM." 4. Los botones de acceso rápido (¿Qué vemos hoy?, Genera una planeación, etc.) mandan esos textos como preguntas predefinidas Dame el componente actualizado en TypeScript + TailwindCSS. |
| ✅ VERIFICAR: Verificación del martes 29: - El endpoint /api/rag/query retorna una respuesta (aunque sea sin documentos aún) - El chat del sidebar llama al endpoint real (revisa en DevTools → Network) - Aparece el indicador de carga 'ProfeIA está pensando...' - La respuesta aparece en el chat correctamente |

| MIÉRCOLES 30 | 30 Abril 2026 | 🔧 Codex | ⏱ 3 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| → Objetivo: Panel admin para subir PDFs, ver su estado de procesamiento y gestionar la librería. |
| 💬 PROMPT CODEX → TAREA 1 — Panel admin: Subida y librería de documentos REAL (90 min) Actualiza el Panel de Administración de ProfeIA (/admin) con la funcionalidad real de gestión de PDFs. SECCIÓN "SUBIR DOCUMENTO": - Selector de categoría: NEM / Convivencia / SEP / Matemáticas / Lenguajes / Ciencias / Ética / Humanidades - Campo de nombre descriptivo: "Libro de Matemáticas 2° Grado 2024-2025" - Descripción opcional - Drop zone para PDF (arrastra o selecciona), máx 50MB - Barra de progreso durante la subida - Estados visuales: Subiendo → Procesando → ✅ Listo / ❌ Error SECCIÓN "LIBRERÍA DE DOCUMENTOS": - Tabla con: Nombre, Categoría, # de Chunks, Estado (badge de color), Fecha, Acciones - Acción "Eliminar": borra el documento Y todos sus chunks (CASCADE) - Acción "Re-procesar": vuelve a generar embeddings - Filtro por categoría - Contador total: "X documentos · Y chunks indexados · Z MB" La subida debe llamar al endpoint /api/rag/ingest-pdf que creamos ayer. Muestra el progreso en tiempo real usando polling cada 3 segundos al estado del documento. Stack: React + TypeScript + TailwindCSS + Supabase client Dame el componente AdminPanel actualizado. |
| ✅ VERIFICAR: Verificación del 30 de abril: - Puedes subir un PDF desde el panel admin - El PDF aparece en Supabase Storage (Table Editor → Storage) - Los chunks aparecen en la tabla document_chunks (puede tomar 1-2 minutos) - El estado cambia de 'procesando' a 'listo' cuando termina |

| JUEVES 1 MAY | 1 Mayo 2026 | 🔧 Antigravity | ⏱ 4 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| → Objetivo: El panel admin debe verse profesional. Hoy rediseñas toda la sección de gestión de documentos. |
| 💬 PROMPT ANTIGRAVITY → REDISEÑO PANEL ADMIN — Gestión de Documentos (120 min) Rediseña la sección de gestión de documentos del Panel Admin de ProfeIA. DISEÑO REQUERIDO: - Header del panel: fondo muy oscuro (#0F172A) con texto blanco, navegación lateral izquierda en sidebar oscuro - Sección de subida: card con borde punteado animado en hover, ícono de nube con flecha, drop zone clara - Categorías: chips de colores (cada campo formativo tiene su color: Lenguajes=azul, Ciencias=verde, Ética=naranja, Humano=morado) - Librería: cards de documento (no tabla), cada card muestra: - Ícono de PDF en color de la categoría - Nombre del documento - Badge del estado con colores: procesando=amarillo pulsante, listo=verde, error=rojo - "328 chunks · 2.4 MB" - Botones pequeños: Re-procesar, Eliminar - Contadores arriba: "12 documentos", "4,832 chunks", "48 MB" - Barra de progreso animada durante la subida Dame el JSX completo con TailwindCSS. El diseño debe verse como un SaaS profesional, no como un formulario básico. |
| ✅ VERIFICAR: El panel admin de documentos se ve profesional y funciona end-to-end |

| VIERNES 2 MAY | 2 Mayo 2026 | 🔧 Claude Code | ⏱ 3 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| → Objetivo: Subir los primeros PDFs reales y validar que el RAG responde bien. Ajustar prompts. |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA — Validación y mejora del RAG (90 min) He subido los primeros PDFs al sistema RAG de ProfeIA y quiero validar su calidad. PDFs subidos: - [lista los PDFs que subiste, ej: "Plan de Estudios NEM 2022", "Libro Español 2° Telesecundaria"] Preguntas de prueba que hice y sus respuestas: 1. "¿Cuántos proyectos académicos tiene el campo de Lenguajes por trimestre?" → [pega la respuesta que dio] 2. "¿Qué dice el plan de estudios sobre la evaluación formativa?" → [pega la respuesta] 3. "¿Cuáles son las fases de un proyecto académico NEM?" → [pega la respuesta] Analiza: 1. ¿Las respuestas son correctas y están bien fundamentadas en los documentos? 2. ¿El sistema cita correctamente las fuentes? 3. ¿Hay alucinaciones (inventa cosas que no están en el PDF)? 4. ¿El prompt del sistema necesita ajuste? Dame el prompt mejorado. 5. ¿El chunking es correcto o hay chunks demasiado pequeños/grandes? Dame recomendaciones específicas y el prompt del sistema actualizado para Claude. |
| ✅ VERIFICAR: CHECKLIST FINAL DE LA SEMANA 2: - Puedes subir un PDF y aparece en la librería del panel admin - Los chunks del PDF están en document_chunks con embeddings (columna embedding no es NULL) - El chat responde usando contenido del PDF (no respuestas genéricas de ChatGPT) - Las fuentes aparecen debajo de cada respuesta del chat - El sistema dice 'no encontré información' cuando preguntas algo que no está en los PDFs - Performance: la respuesta llega en menos de 5 segundos |
| 📦 RESULTADO ESPERADO: Al terminar la Semana 2 tienes el RAG curricular funcional. Los maestros pueden chatear con sus documentos oficiales. Este es el corazón intelectual de ProfeIA. |

📅 FASE 1 — SEMANA 3 Motor de Planeación Automática del Año Completo Lunes 5 – Domingo 11 de Mayo 2026

## Contexto de la Semana 3

Esta semana construyes lo más valioso y diferenciador de ProfeIA: el algoritmo que genera automáticamente la planeación de TODO el año escolar del maestro. 185 días laborables. 4 campos formativos. 144 proyectos académicos distribuidos en 3 trimestres. Cada proyecto enriquecido con el contenido real de los PDFs del RAG.

⚠️ ADVERTENCIA TÉCNICA: El motor de planeación es el módulo más complejo. Dedica el doble de tiempo si es necesario. Es mejor hacerlo bien esta semana que tener planeaciones incorrectas que los maestros detecten.

| LUNES 5 | 5 Mayo 2026 | 🔧 Claude Code | ⏱ 5 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA 1 — Migración SQL del motor de planeación (60 min) Crea las tablas SQL para el motor de planeación de ProfeIA en Supabase. TABLA: calendario_escolar - id, ciclo_escolar (ej: "2025-2026"), fecha_inicio, fecha_fin - dias_laborables: INTEGER (185 por defecto) - fechas_no_laborables: JSONB (array de fechas: días festivos, CTE, puentes) - trimestre_1_inicio/fin, trimestre_2_inicio/fin, trimestre_3_inicio/fin - created_at TABLA: planeaciones_maestro (la más importante) - id: UUID PK - docente_id: UUID FK docentes_perfil - ciclo_escolar_id: UUID FK calendario_escolar - campo_formativo: TEXT ('lenguajes', 'saberes', 'etica', 'humano') - trimestre: INTEGER (1, 2, 3) - num_proyecto_parcial: INTEGER (ej: proyecto parcial 3 del trimestre 1) - num_proyecto_academico: INTEGER (ej: proyecto académico 7 del trimestre 1) - titulo_proyecto: TEXT - aprendizajes_esperados: TEXT[] - actividades: JSONB (array de actividades por día) - fecha_inicio_proyecto: DATE - fecha_fin_proyecto: DATE - duracion_dias: INTEGER - estado: TEXT ('borrador','activo','completado','cancelado') - ajustado_por_bitacora: BOOLEAN DEFAULT FALSE - documentos_fuente: UUID[] (chunks del RAG usados) - created_at, updated_at TABLA: dias_calendario_maestro - id: UUID PK - docente_id: UUID FK - fecha: DATE - planeacion_id: UUID FK planeaciones_maestro (nullable) - campo_formativo: TEXT - tipo_dia: TEXT ('clase','festivo','cts','puente','libre') - notas: TEXT - created_at RLS: cada docente solo ve sus propias planeaciones. Dame el SQL completo con índices y policies. |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA 2 — Algoritmo de distribución del año escolar (120 min) Crea el algoritmo en JavaScript/TypeScript que distribuye los proyectos académicos NEM en el calendario escolar para ProfeIA. REGLAS DE DISTRIBUCIÓN: - Total: 185 días laborables en 3 trimestres - Cada trimestre: aprox. 61-62 días laborables CAMPO LENGUAJES Y COMUNICACIÓN: - 15 proyectos académicos por trimestre = 45 total - Cada proyecto dura aprox. 3 días (1:30h/día) - Se trabaja TODOS los días de clase CAMPO SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO: - 15 proyectos académicos por trimestre = 45 total - Misma distribución que Lenguajes (ambos son el campo más extenso) CAMPO ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES: - 12 proyectos académicos por trimestre = 36 total - Cada proyecto dura aprox. 4 días - No todos los días (se intercala con los otros campos) CAMPO DE LO HUMANO Y LO COMUNITARIO: - 6 proyectos académicos por trimestre = 18 total - Cada proyecto dura aprox. 4 días - Se coordina con Ed. Física (no se puede el mismo día que Ed. Física si el maestro lo indica) FUNCIÓN PRINCIPAL: generateYearCalendar(params) Input: - fechaInicio: Date (inicio del ciclo escolar) - fechaFin: Date (fin del ciclo escolar) - diasNoLaborables: Date[] (festivos, CTE, etc.) - diasEducacionFisica: number[] (0=lun, 1=mar... días de la semana) - contextoDocente: string (para personalizar con el RAG) Output: Array de objetos DiaCalendario con: - fecha: Date - planeaciones: Array de { campoFormativo, numProyecto, duracion } - tipoDia: 'clase' ¦ 'festivo' ¦ 'cte' ¦ 'libre' El algoritmo debe: 1. Calcular los días laborables reales 2. Dividir en trimestres proporcionalmente 3. Asignar proyectos sin solapar fechas de un mismo campo 4. Respetar que NO hay clases en festivos ni puentes 5. Identificar el 15 de mayo (Día del Maestro) como festivo automático 6. Identificar los viernes de CTE (primero del mes) como no laborables Dame el algoritmo completo en TypeScript. |
| ✅ VERIFICAR: Verificación del lunes 5: - Las 3 tablas existen en Supabase - El algoritmo no falla con fechas del ciclo 2025-2026 - Ejecuta el algoritmo en Node.js y verifica que distribuye exactamente 144 proyectos en 185 días - No hay proyectos asignados en sábado, domingo ni festivos |

| MARTES 6 | 6 Mayo 2026 | 🔧 Claude Code | ⏱ 4 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 💬 PROMPT CLAUDE CODE → TAREA — Enriquecer planeaciones con RAG (90 min) Crea la función que enriquece cada proyecto académico del calendario de ProfeIA usando el RAG. La función enrichProjectWithRAG(proyecto, docentePerfil): Para cada proyecto académico generado por el algoritmo de distribución: 1. Construye una query de búsqueda: "[campo_formativo] proyecto [num] [titulo] actividades aprendizajes telesecundaria [grado]°" 2. Busca en el RAG (match_chunks) los 3 chunks más relevantes 3. Construye el prompt para Claude con: - Perfil del docente (escuela, grado, grupo, contexto) - Chunks del RAG con el contenido curricular - Instrucción: "Genera el título específico, 3 aprendizajes esperados y 4-5 actividades para el Día 1, Día 2 y Día 3 de este proyecto académico" 4. Procesa la respuesta de Claude y estructura en el formato de la tabla planeaciones_maestro 5. Guarda en Supabase IMPORTANTE: Procesar de 5 en 5 proyectos (no todos a la vez para no saturar la API). Mostrar progreso: "Generando planeación 23 de 144..." Dame el código completo en TypeScript. |
| ✅ VERIFICAR: Verificar que los proyectos en Supabase tienen titulo, aprendizajes y actividades reales (no vacíos) |

| MIÉRCOLES 7 | 7 Mayo 2026 | 🔧 Codex | ⏱ 4 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 💬 PROMPT CODEX → TAREA — Endpoint para generar planeación anual completa (90 min) Crea el endpoint POST /api/planeacion/generar-anual para ProfeIA. Este endpoint es el más importante de toda la aplicación. Lo llama el maestro una sola vez (o cuando quiera regenerar su plan). INPUT: - docente_id: UUID - ciclo_escolar: "2025-2026" - fecha_inicio_ciclo: "2025-08-25" (lunes de regreso a clases) - fecha_fin_ciclo: "2026-07-03" - dias_no_laborables: string[] (fechas adicionales que el maestro agrega) - dias_educacion_fisica: number[] (días de la semana para Ed. Física) FLUJO: 1. Verificar que el docente tiene perfil completo y suscripción activa 2. Si ya tiene planeación del ciclo: preguntar si quiere regenerar (retornar warning en la respuesta) 3. Llamar al algoritmo generateYearCalendar() 4. Para cada proyecto, llamar a enrichProjectWithRAG() en batches de 5 5. Guardar TODO en Supabase (tablas: calendario_escolar, planeaciones_maestro, dias_calendario_maestro) 6. Retornar: { success: true, total_proyectos: 144, dias_calendariados: 185, mensaje: "Tu planeación anual está lista" } El endpoint puede tardar 2-5 minutos. Debe retornar inmediatamente con un job_id y procesar en background. Usa un campo estado_generacion en la tabla del docente para tracking. Dame el código completo con manejo de errores. |
| ✅ VERIFICAR: El endpoint responde con job_id y el proceso inicia en background |

| JUEVES 8 | 8 Mayo 2026 | 🔧 Antigravity | ⏱ 4 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 💬 PROMPT ANTIGRAVITY → TAREA — Vista de planeación en el calendario (120 min) Actualiza el componente de Calendario en ProfeIA para mostrar las planeaciones reales del maestro. VISTA MENSUAL (ya existe el calendario): - Cada día del mes que tiene planeaciones muestra chips de colores: AZUL (#3B82F6) = Lenguajes y Comunicación VERDE (#10B981) = Saberes y Pensamiento Científico NARANJA (#F59E0B) = Ética, Naturaleza y Sociedades MORADO (#8B5CF6) = De lo Humano y lo Comunitario - El chip muestra: "Proy. 7" o el título abreviado del proyecto - Click en un día: panel lateral derecho con detalle del proyecto (título completo, aprendizajes, actividades) VISTA SEMANAL (nueva): - 5 columnas (Lun-Vie), cada columna = 1 día - Filas = los 4 campos formativos - Cards de proyecto en cada celda con el campo y número de proyecto BARRA DE PROGRESO GENERAL: - "Trimestre 1: 47/61 días completados" con barra verde - Click muestra desglose por campo formativo BOTÓN "GENERAR MI PLANEACIÓN ANUAL": - Solo se muestra si no tiene planeación generada todavía - Al hacer click: modal de confirmación con inputs para fecha inicio, fin y días de Ed. Física - Después del click: pantalla de progreso "Generando tu planeación... 23/144 proyectos" Dame el JSX completo actualizado. |
| ✅ VERIFICAR: El calendario muestra chips de colores con los proyectos de cada día |

| VIERNES 9 | 9 Mayo 2026 | 🔧 Copilot | ⏱ 3 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 💬 PROMPT COPILOT → TAREA — Exportar planeación a PDF (90 min) Agrega la funcionalidad de exportar planeaciones a PDF en ProfeIA. Necesito exportar: 1. "Planeación del día": un proyecto académico con su título, aprendizajes y actividades (1 página) 2. "Planeación semanal": los proyectos de la semana actual de todos los campos formativos (2-3 páginas) 3. "Planeación mensual": resumen del mes con todos los proyectos (4-5 páginas) Opciones de implementación: A) Usar @react-pdf/renderer en el frontend (genera PDF en el navegador) B) Usar Puppeteer en el backend (genera PDF del servidor) Recomiéndame cuál usar para este caso y dame el código completo de la opción recomendada. El PDF debe verse profesional: - Logo de ProfeIA en el header - Nombre del maestro, escuela y grado en el subheader - Tabla con los proyectos y actividades bien formateada - Colores de cada campo formativo - Footer con fecha de generación Dame el código completo. |
| ✅ VERIFICAR: CHECKLIST FINAL SEMANA 3: - El endpoint /api/planeacion/generar-anual funciona y genera planeaciones en Supabase - El calendario muestra chips de colores con los proyectos de cada día - Click en un día muestra el detalle del proyecto (título + actividades) - Se puede exportar la planeación del día a PDF - La vista semanal muestra los 4 campos formativos |

📋 SEMANAS 4 A 11 Guías Resumidas — Instrucciones Clave por Día 12 Mayo – 6 Julio 2026

Las siguientes semanas siguen el mismo formato: cada día tiene su objetivo, sus prompts principales y su checklist. Aquí encontrarás los prompts más críticos y las verificaciones obligatorias. Para detalles adicionales, usa los prompts como base y ajusta según el estado actual del proyecto.

## SEMANA 4 (12-18 Mayo) — Bitácora Inteligente y Proyectos de Vinculación

La bitácora es donde el maestro anota eventos del aula. La IA lee esos eventos y ajusta las planeaciones.

💬 PROMPT CLAVE LUNES 12 (Codex, 3h): Crea el módulo de bitácora para ProfeIA. Formulario: fecha (auto), tipo de evento (incidente/logro/actividad/ausencia masiva/observación), descripción libre (textarea), alumnos involucrados (multi-select del listado del grupo), nivel de urgencia (bajo/medio/alto). Guarda en tabla 'bitacora_eventos' con docente_id. Lista de entradas recientes con filtro por tipo y fecha.

💬 PROMPT CLAVE MARTES 13 (Claude Code, 5h): Crea el trigger inteligente de ProfeIA: cuando se guarda un evento de bitácora con urgencia media o alta, el sistema busca en el RAG documentos relacionados con el tipo de evento (ej: 'incidente' → busca 'protocolo de convivencia', 'resolución de conflictos'), y sugiere al maestro: 1) Un ajuste de planeación (cambiar el siguiente proyecto por uno de convivencia), 2) Recomendaciones de la SEP basadas en los documentos, 3) Una carta automática para padres si aplica. Esto se muestra como una notificación en la app y se envía por WhatsApp si el docente lo autorizó.

💬 PROMPT CLAVE MIÉRCOLES 14 (Codex, 4h): Crea el módulo de 3 Proyectos de Vinculación Comunitaria para ProfeIA: Proyecto de Aula, Proyecto Escolar y Proyecto Comunitario. Cada uno tiene: nombre, objetivo, descripción, participantes (solo aula / toda la escuela / comunidad), fechas planificadas y vinculación con proyectos académicos (selección múltiple). El docente arrastra las fechas al calendario. La IA sugiere un proyecto basado en el contexto del grupo y los documentos del RAG.

CHECKLIST SEMANA 4 [ ] Bitacora guarda eventos en Supabase ¦ [ ] Urgencia alta genera sugerencia IA ¦ [ ] 3 proyectos de vinculacion funcionan ¦ [ ] IA ajusta calendario con evento relevante F0FDF4

## SEMANA 5 (19-25 Mayo) — Agente Docente + Stripe

💬 PROMPT CLAVE LUNES 19 (Codex, 4h): Crea el Agente de Documentos de ProfeIA. El maestro selecciona el tipo de documento: Oficio, Memorando, Carta a Padres, Circular, Convocatoria, Acta. Luego describe en lenguaje natural qué necesita: 'Necesito una carta para citar a los papás de Luis M. por faltas injustificadas'. La IA genera el documento con formato oficial de la SEP, con datos del maestro y escuela pre-llenados. El documento se puede editar, descargar en PDF e imprimir. Guarda historial de documentos generados.

💬 PROMPT CLAVE MIÉRCOLES 21 (Copilot, 5h): Integra Stripe en ProfeIA para suscripciones mensuales. Plan Básico: $30 USD/mes (price_id de Stripe). Plan Ilimitado: $100 USD/mes. Crea: 1) Página de planes y precios con toggle mensual/anual, 2) Checkout de Stripe (usa Stripe Checkout hosted), 3) Webhook /api/stripe/webhook que actualiza tabla 'suscripciones' en Supabase cuando el pago es exitoso o falla, 4) Middleware que verifica suscripción activa antes de llamadas a la API de IA. Tabla Supabase: suscripciones(docente_id, plan, estado, stripe_customer_id, stripe_subscription_id, fecha_inicio, fecha_fin).

## SEMANA 6 (26 Mayo – 1 Junio) — Notificaciones Multicanal

💬 PROMPT CLAVE LUNES 26 (Copilot, 4h): Configura Firebase Cloud Messaging (FCM) para notificaciones push en ProfeIA web. Necesito: 1) Configuración de Firebase en el proyecto, 2) Service worker para recibir notificaciones en background, 3) Solicitud de permiso al usuario con mensaje amigable, 4) Función en el backend para enviar notificación push dado un docente_id y un mensaje. Casos de uso: alerta de evento urgente en bitácora, recordatorio de planeación pendiente, notificación de nueva noticia SEP.

💬 PROMPT CLAVE MARTES 27 (Codex, 4h): Integra WhatsApp Business API en ProfeIA usando Twilio. Necesito: 1) Configurar el número de WhatsApp en Twilio (guíame paso a paso), 2) Función sendWhatsApp(phoneNumber, message) en el backend, 3) Resumen automático semanal: cada viernes a las 6pm, genera un resumen del maestro (asistencia de la semana, proyectos completados, eventos de bitácora, próximos proyectos) y lo envía por WhatsApp, 4) El docente debe poder activar/desactivar esta función y agregar su número en configuración. El mensaje debe usar formato de WhatsApp (negrita con *asteriscos*, viñetas con -).

## SEMANAS 7 y 8 (2-15 Junio) — Panel Admin y Rediseño UX

💬 PROMPT CLAVE LUNES 2 JUN (Antigravity, 5h): Crea el Dashboard Financiero del Panel Admin de ProfeIA (solo visible para admin). Diseño dark con tarjetas de métricas: Ingresos del mes ($X USD), Gastos APIs del mes ($Y USD: tokens Claude + OpenAI + Twilio), Ganancia neta ($Z USD), Nuevos suscriptores este mes, Churn (cancelaciones). Gráfica de ingresos últimos 6 meses (barras). Lista de últimas transacciones (Stripe). Tabla de usuarios más activos con su plan y tokens usados. Todo en tiempo real conectado a Supabase.

💬 PROMPT CLAVE MARTES 10 JUN (Antigravity, 5h): Crea la nueva Landing Page de profeia.com.mx. Hero section: título grande 'Deja que la IA planee tu año escolar completo', subtítulo explicativo, video demo de 30s o GIF animado mostrando la app, botón CTA 'Prueba gratis 30 días — Sin tarjeta'. Sección de características: 6 cards con íconos animados (Planeación automática, Bitácora inteligente, Calendario NEM, Agente de documentos, WhatsApp, Panel de alumnos). Sección de testimonios (3 maestros ficticios al inicio). Sección de planes y precios. Footer con logo, links legales y redes sociales. La página debe cargar en menos de 2 segundos y verse perfecta en móvil.

## SEMANAS 9 y 10 (16-29 Junio) — App Móvil y Features Finales

💬 PROMPT CLAVE LUNES 16 JUN (Codex, 4h): Convierte ProfeIA de PWA a app nativa usando Capacitor.js. Necesito: 1) Instalar y configurar @capacitor/core, @capacitor/android, @capacitor/ios, 2) Configurar el nombre de la app: 'ProfeIA', bundle ID: 'mx.profeia.app', 3) Configurar el ícono y splash screen, 4) Probar en emulador de Android: npx cap run android, 5) Configurar notificaciones push nativas con @capacitor/push-notifications, 6) Lista de permisos necesarios para Android y iOS. Dame los comandos exactos y el archivo capacitor.config.ts.

💬 PROMPT CLAVE LUNES 23 JUN (Codex, 4h): Crea el scraper de noticias educativas para ProfeIA usando Playwright. Fuentes a scrapear: 1) sep.gob.mx/comunicados, 2) snte.org.mx/noticias, 3) dof.gob.mx (buscar 'educación'), 4) Secretaría de Educación Morelos. Para cada noticia extraer: título, fecha, resumen (primeros 200 caracteres), URL, fuente. Guarda en tabla 'noticias' en Supabase. El scraper corre automáticamente cada 6 horas como cron job en Vercel. Si ya existe la noticia (same URL), no duplicar. La barra de noticias en ProfeIA muestra las últimas 10 noticias en ticker animado.

## SEMANA 11 (30 Junio – 6 Julio) — QA, Launch y Marketing

💬 PROMPT CLAVE LUNES 30 JUN (Claude Code, 5h): Haz un QA completo de ProfeIA antes del lanzamiento. Prueba estos flujos críticos y reporta cualquier error: 1) Usuario nuevo: registro Google → onboarding → generar planeación anual → ver calendario → subir PDF → chatear con RAG → suscribirse con Stripe → recibir WhatsApp de confirmación, 2) Admin: acceso al panel admin → ver métricas financieras → subir nuevo PDF → ver usuarios activos → enviar correo masivo → crear código promo, 3) Performance: ¿cuánto tarda en generar la planeación completa del año? ¿El calendario carga en menos de 2 segundos? 4) Seguridad: ¿puede el usuario A ver datos del usuario B? ¿El webhook de Stripe rechaza requests sin firma? Dame un reporte detallado de todos los issues encontrados.

# Protocolo de Auditorías Claude Opus

Al final de cada fase, dedica 2-3 horas a pedirle a Claude (usando la interfaz web claude.ai con Opus, o Claude Code si tienes acceso) que haga una auditoría completa. Estas auditorías son los puntos de control para asegurar que el proyecto va bien antes de seguir adelante.

## Auditoría 1 — 4 Mayo (Fin Fase 0)

💬 PROMPT EXACTO PARA CLAUDE OPUS: Actúa como un auditor técnico senior de startups SaaS. Voy a darte el estado actual de mi proyecto ProfeIA (asistente pedagógico para maestros mexicanos) y necesito que me des un diagnóstico honesto y sin filtros. Lo que tenemos: [describe lo que completaste en las semanas 1 y 2] Problemas que noté: [lista lo que no funcionó bien] Preguntas específicas: 1) ¿El sistema de auth con Supabase es seguro para una app de pago? ¿Hay vulnerabilidades que deba corregir antes de lanzar? 2) ¿La calidad del RAG es suficiente para que los maestros confíen en las respuestas? ¿Qué ajustes recomiendas? 3) ¿Qué me falta técnicamente antes de avanzar a la Fase 1? Sé directo y específico. No me digas que todo está bien si hay problemas.

## Auditoría 2 — 18 Mayo (Fin Fase 1)

💬 PROMPT EXACTO PARA CLAUDE OPUS: Audita el Motor de Planeación de ProfeIA. Te voy a compartir: [comparte el código del algoritmo de distribución]. Necesito saber: 1) ¿El algoritmo distribuye correctamente los 144 proyectos académicos de los 4 campos formativos en 185 días? ¿Hay casos edge donde falla? 2) ¿Las planeaciones generadas por el RAG son pedagógicamente correctas para la NEM? ¿Suenan a algo que un maestro real usaría? 3) ¿Hay problema de rendimiento si 100 maestros generan su planeación al mismo tiempo? ¿Cómo lo resuelvo? 4) ¿Qué le agregarías al motor que yo no haya pensado y que un maestro de telesecundaria necesita?

## Auditoría 3 — 15 Junio (UX + Seguridad)

💬 PROMPT EXACTO PARA CLAUDE OPUS: Audita ProfeIA para el lanzamiento público. La app está en: [URL de staging]. Haz una revisión en estas 4 dimensiones: 1) SEGURIDAD: ¿hay rutas sin proteger? ¿Los webhooks de Stripe verifican la firma? ¿Hay SQL injection posible? ¿El RLS de Supabase está bien configurado para todos los casos? 2) UX: ¿La app es fácil de usar para un maestro de 45 años que no es experto en tecnología? ¿Hay flujos confusos? 3) PERFORMANCE: ¿La app carga rápido en una conexión 4G de México (que puede ser lenta)? 4) PEDAGÓGICO: ¿Las planeaciones que genera ProfeIA son realmente útiles para un maestro NEM? ¿O son genéricas? Dame un reporte ejecutivo con los 5 problemas más críticos a resolver antes del lanzamiento.

## Auditoría 4 — 6 Julio (Lanzamiento)

💬 PROMPT EXACTO PARA CLAUDE OPUS: ProfeIA está a punto de lanzarse al público. Dame un plan de acción para las primeras 30 días post-lanzamiento: 1) ¿Qué métricas debo monitorear diariamente? (define los KPIs exactos y sus umbrales de alerta) 2) ¿Qué es lo primero que hago si el servidor se cae en el lanzamiento? (runbook de emergencia) 3) ¿Cómo manejo si 200 maestros se registran el primer día y el sistema no aguanta? 4) ¿Qué features debo agregar primero en agosto basándome en lo que los maestros más necesitan? 5) ¿Cuál es el mayor riesgo de fracaso de ProfeIA y cómo lo mitigas? Sé brutal y honesto.

# Checklist Maestro de Todo el Proyecto

Usa esta lista para ver el progreso total del proyecto de un vistazo. Marca cada item cuando esté completamente terminado y probado — no cuando esté 'casi listo'.

|  | ENTREGABLE | SEMANA | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Login Google + Apple OAuth funcional | S1 | ⬜ |
| ☐ | Onboarding de 3 pasos guarda en Supabase | S1 | ⬜ |
| ☐ | RLS activado en todas las tablas | S1 | ⬜ |
| ☐ | Sidebar muestra datos reales del docente | S1 | ⬜ |
| ☐ | Pipeline de ingesta de PDFs (upload → chunks) | S2 | ⬜ |
| ☐ | Embeddings en pgvector de Supabase | S2 | ⬜ |
| ☐ | Chat responde usando contenido de los PDFs | S2 | ⬜ |
| ☐ | Panel admin: librería de documentos funcional | S2 | ⬜ |
| ☐ | Algoritmo de distribución del año escolar | S3 | ⬜ |
| ☐ | Planeaciones enriquecidas con RAG | S3 | ⬜ |
| ☐ | Calendario muestra proyectos por campo y color | S3 | ⬜ |
| ☐ | Exportación de planeaciones a PDF | S3 | ⬜ |
| ☐ | Módulo de bitácora con tipos de eventos | S4 | ⬜ |
| ☐ | Trigger inteligente bitácora → ajuste de plan | S4 | ⬜ |
| ☐ | 3 Proyectos de Vinculación Comunitaria | S4 | ⬜ |
| ☐ | Agente docente: oficio, memo, carta a padres | S5 | ⬜ |
| ☐ | Diagnósticos trimestrales automáticos | S5 | ⬜ |
| ☐ | Stripe: Plan Básico $30 y Plan Ilimitado $100 | S5 | ⬜ |
| ☐ | Códigos promocionales en panel admin | S5 | ⬜ |
| ☐ | Notificaciones push (Firebase FCM) | S6 | ⬜ |
| ☐ | WhatsApp: resumen semanal automático | S6 | ⬜ |
| ☐ | Telegram Bot con comandos básicos | S6 | ⬜ |
| ☐ | Correo masivo desde panel admin | S6 | ⬜ |
| ☐ | Dashboard financiero (ingresos, gastos, ganancia) | S7 | ⬜ |
| ☐ | Control de tokens por usuario | S7 | ⬜ |
| ☐ | Sistema de bloqueos de cuentas | S7 | ⬜ |
| ☐ | Nueva landing page profeia.com.mx | S8 | ⬜ |
| ☐ | Rediseño UX/UI completo de la app | S8 | ⬜ |
| ☐ | Aviso de privacidad y Términos de uso | S8 | ⬜ |
| ☐ | PWA instalable en Android | S9 | ⬜ |
| ☐ | App en TestFlight para iOS | S9 | ⬜ |
| ☐ | Notificaciones push en móvil | S9 | ⬜ |
| ☐ | Scraper de noticias SEP/SNTE | S10 | ⬜ |
| ☐ | Multi-API: Claude + GPT-4o + Gemini (Plan Ilim.) | S10 | ⬜ |
| ☐ | QA completo E2E sin errores críticos | S11 | ⬜ |
| ☐ | Deploy en profeia.com.mx (DNS + SSL) | S11 | ⬜ |
| ☐ | Campaña trial 30 días activa | S11 | ⬜ |
| ☐ | META Ads corriendo con audiencia maestros | S11 | ⬜ |

ProfeIA · Manual de Ejecución Diaria · Kenneth Jose Tallabas Santana · profeia.com.mx · Abril 2026